МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РЫШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.02.2017г. № 10

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рышковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 16.12.2013г. № 102 Администрация Рышковского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

за 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Рышковский вестник».

Глава Рышковского сельсовета

Железногорского района                                                            Чурюкин А.А.

Утвержден

постановлением Администрации

Рышковского сельсовета

Железногорского района

от 15.02.2017 г. № 10

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы» утвержденную постановлением Администрации

Рышковского сельсовета Железногорского района от 27.05.2014г. №39

за 2016 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |
| 1.1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | невыполнено | Администрация Рышковского сельсовета |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |  |  |
| 2.1. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Удалено 13 сухостойных, больных и аварийных деревьев | Администрация Рышковского сельсовета |
| 2.2. | Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов | Ликвидировано 5 стихийных свалок, регулярно проводилось скашивание травы в летний период | Администрация Рышковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Содержание и реконструкция объектов освещения | Местный бюджет | - | - | - |
| Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Местный бюджет | - | - | - |
| Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов, приобретения инвентаря | Местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 |
| Итого |  | 3000 | 3000 | 0 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | рублей | - | - | Экономия электроэнергии |
| 2. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | единиц | 3 | 13 | Собственными силами без денежных затрат |
| 3. | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 15 | 12 | Стареющее население, большой процент пенсионеров преклонного возраста |
| 4. | Процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству | % | 10 | 5 | Занятость работающих на производстве |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2016 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 23.12.2016г. № 197 «О внесении изменений в постановление Администрации Рышковского сельсовета от 27.05.2014г. №39 ««Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области на 2014-2016 годы» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (0/0+ 13/3   + 12/15 + 5/10) : 4 х 100% = (0+4,3+0,8+0,5):4 х100% = 140,0%,

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 0/3000 х 100% = 0%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – удолетворительный.