МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РЫШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2017г. № 12

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2020 годы» за 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рышковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 16.12.2013г. № 102 Администрация Рышковского сельсовета Железногорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2020 годы»  за 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Рышковский вестник».

Глава Рышковского сельсовета

Железногорского района                                                            Чурюкин А.А.

Утвержден

постановлением Администрации

Рышковского сельсовета

Железногорского района

от «15» февраля 2017 г. № 12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2020 годы»  утвержденную постановлением Администрации

Рышковского сельсовета Железногорского района от 07.05.2014г. №

за 2016 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области» |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Не выполнено | Администрация Рышковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2020 годы»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 267091,74 | 267091,74 | 0 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения | тыс.кв.м | 5,0 | 0 | Не производились работы, так как дороги были переданы в муниципальную собственность района |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2016 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 31.08.2016г. № 131 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области в 2014-2020 годы» | Новая редакция муниципальной программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  0/5  х 100% = 0%

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= 0: 267091,74 х 100% = 0 %

Вывод:  муниципальная программа по итогам года неэффективна.

Действие программы с 01.01.2017г. прекращено.