МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РЫШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2022 г. № 7

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области »

за 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рышковского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 16.12.2013г. № 102 Администрация Рышковского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области»

за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Рышковский вестник».

Глава Рышковского сельсовета

Железногорского района                                                           Е.Л. Фенина

Утвержден

постановлением Администрации

Рышковского сельсовета

Железногорского района

от 14.02.2022 г. № 7

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области» утвержденную постановлением Администрации

Рышковского сельсовета Железногорского района от 12.02.2021г. №15

за 2021 год

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |
| 1.1. | Содержание и реконструкция объектов освещения | Приобретены и установлены комплектующие устройства для уличного освещения | Администрация Рышковского сельсовета |
| 2. | Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |  |  |
| 2.1. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Удалено 28 сухостойных, больных и аварийных деревьев | Администрация Рышковского сельсовета |
| 2.2. | Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов | Ликвидировано 3 стихийных свалок, регулярно проводилось скашивание травы в летний период | Администрация Рышковского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области»

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Содержание и реконструкция объектов освещения | Местный бюджет | 36500 | 88700 | 88635 |
| Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Местный бюджет |  | 163700 | 163360 |
| Санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок, скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов, приобретения инвентаря | Местный бюджет |  | 115000 | 114243 |
| Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения, устройство ограждения кладбища с.Рышково. | Местный бюджет |  | 310886 | 271464 |
| Реализация проекта «Народный бюджет» Устройство ограждения кладбища с.Рышково. | Областной бюджет | 268550 | 268550 | 268550 |
|  | Местный бюджет | 179034 | 179034 | 179034 |
| Итого |  | 1125870 | 1125870 | 1085286 |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области»

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Содержание объектов уличного освещения (оплата электроэнергии, приобретение материальных запасов, услуги по содержанию объектов уличного освещения) | рублей | 88700 | 88635 | - |
| 2. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | рублей | 163700 | 163360 |  |
| 3. | Устройство ограждения кладбища в с.Рышково | рублей | 758470 | 719048 | Уменьшилась сумма проектно-сметной документации |
| 4. | Ликвидация стихийных свалок | единиц | 2 | 2 |  |
| 5. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | единиц | 28 | 28 |  |
| 6. | Общая площадь зеленных зон, на которых произведен покос травы | га | 3 | 3 |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2021 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 21.06.2021г. №40 «О внесении изменений в постановление Администрации Рышковского сельсовета от 12.02.2021г. №15 «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области» Постановление администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 17.09.2021г. №59 «О внесении изменений в постановление Администрации Рышковского сельсовета от 12.02.2021г. №15 «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области» Постановление администрации Рышковского сельсовета Железногорского района от 24.12.2021г. №79 «О внесении изменений в постановление Администрации Рышковского сельсовета от 12.02.2021г. №15 «Комплексная программа благоустройства территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд =  (88635/88700+ 163360/163700 + 719048/758470 +2/2 + 16/16 +3/3) : 6 х 100% = (1,0+1,0+0,9+1+1+1):6 х100% = 98,3.

Степень полноты использования бюджетных ассигнований:

УФ= (88635/88700+ 163360/163700 + 719048/758470)/3 х100% = 96,7%

Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий.